# Propuesta: Definicion del Alcance de Monitoreo - Compras al Exterior

## Estado: Borrador para alineacion de equipo

## Fecha: 2026-05-18

## Responsable: Rosana (Compras Produccion)

## 1. Contexto

El reporte de Compras al Exterior requiere definir con precision que articulos se monitorean. Actualmente Rosana gestiona ~329 articulos en su Excel de seguimiento. El modelo de datos (Power BI) contiene 3.362 articulos totales, de los cuales 737 tienen proveedor exterior y consumo activo.

### 1.1 Problema actual

La lista de monitoreo se mantiene manualmente en Excel sin un criterio sistematico que permita:

- Detectar automaticamente nuevos articulos que requieren seguimiento

- Excluir articulos que ya no tienen consumo

- Distinguir la responsabilidad entre areas (Produccion vs Mantenimiento vs otros)

## 2. Hallazgos del Modelo de Datos

### 2.1 Universo de articulos (datos al 2026-05-18)

| Filtro aplicado | Articulos |
| --- | --- |
| Total en dimArticulo | 3.362 |
| Proveedor Exterior (pais != UY) | 1.700 |
| + Consumo activo | 737 |
| + Stock Minimo > 0 | 293 |
| + Excluyendo clases de Mantenimiento | ~214 |
| Excel de Rosana | ~329 |

### 2.2 Distribucion por Clase (Ext + Consumo activo, top 15)

| Clase | Total | Stock Min > 0 | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| REPUESTOS BOMBAS (*) | 145 | 70 | 0 |
| Insumo para mantenimiento (*) | 63 | 1 | 0 |
| Repuestos (*) | 44 | 1 | 0 |
| HERRAMIENTAS P/ PRODUCCION | 41 | 35 | 0 |
| REP MOTORES&MAQUINAS (*) | 40 | 7 | 1 |
| EXTRACTOR DE EMBOLOS | 31 | 13 | 31 |
| MAT.MANTENIM.VARIOS | 24 | 14 | 3 |
| ESPIRAL DE ACERO | 20 | 18 | 20 |
| PVC | 19 | 10 | 17 |
| ALAMBRE P/MANDRIL | 17 | 8 | 13 |
| SONDA | 17 | 0 | 17 |
| PIGMENTO | 15 | 10 | 11 |
| FOLEY A GRANEL | 14 | 0 | 14 |
| POLIURETANO | 13 | 9 | 13 |
| Material a Envasar | 13 | 0 | 11 |

(*) Clases tipicamente gestionadas por Mantenimiento, no por Produccion.

### 2.3 Indicadores clave para segmentar

| Atributo | Uso propuesto | Valores relevantes |
| --- | --- | --- |
| Clase Nombre | Slicer en reporte - familia de producto | Medicas vs Empaque vs Mantenimiento |
| TipoComponente | Slicer en reporte - criticidad | Obligatorio / No Obligatorio / No es Componente |
| Articulo Stock Minimo | Criterio de inclusion (> 0 = requiere monitoreo) | Numerico |
| ProveedorPais | Slicer en reporte - origen geografico | DE, IT, CN, US, BR... |

## 3. Propuesta de Definicion del Alcance

### 3.1 Formula de inclusion

Un articulo pertenece al monitoreo de Rosana si cumple al menos una condicion:

| # | Condicion | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| A | Esta en la lista Excel de Rosana | Base inicial - autoridad de negocio |
| B | Proveedor exterior + Consumo activo + Stock Minimo > 0 + Clase NO es de mantenimiento | Regla automatica basada en atributos |
| C | Fue agregado manualmente por decision de Compras | Excepciones no cubiertas por A o B |

### 3.2 Clases excluidas del alcance de Rosana (gestionadas por Mantenimiento)

- REPUESTOS BOMBAS

- Insumo para mantenimiento

- Repuestos

- REP MOTORES&MAQUINAS

- MAT.ELECTRICO VARIOS

- REPUESTOS P/SERVICIOS REPARAC.

- MATRICERIA VARIOS

Pregunta para validar: HERRAMIENTAS P/ PRODUCCION (41 art, 35 con Stock Min) y MAT.MANTENIM.VARIOS (24 art, 14 con Stock Min) — son responsabilidad de Rosana o de Mantenimiento?

## 4. Propuesta Tecnica: Atributo Explicito en ERP

### 4.1 Problema que resuelve

Hoy la pertenencia a la lista de monitoreo se determina por reglas implicitas (pais, tipo componente, stock minimo). Esto genera:

- Ambiguedad en articulos de frontera (ej: HERRAMIENTAS P/ PRODUCCION)

- Necesidad de reconciliar manualmente con el Excel

- Imposibilidad de que el BI detecte altas/bajas sin intervencion manual

### 4.2 Solucion propuesta

Agregar un campo en ct_articulos (tabla de articulos del ERP Nodum):

Campo: MonitoreoComprasExterior

Tipo: VARCHAR(20) o similar

Valores posibles:

- "PRODUCCION"   → Rosana (compras para produccion)

- "MANTENIMIENTO" → Area de mantenimiento

- "EMPAQUE"      → Area de empaque (si aplica)

- NULL / vacio   → No requiere monitoreo exterior

Alternativa: Si modificar ct_articulos no es viable, crear una tabla auxiliar ComprasExteriores_Monitoreo con:

| Campo | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| ArticuloCodigo | VARCHAR | FK a ct_articulos |
| ResponsableArea | VARCHAR | PRODUCCION / MANTENIMIENTO / EMPAQUE |
| FechaAlta | DATE | Cuando se agrego al monitoreo |
| FechaBaja | DATE | Cuando se retiro (NULL = activo) |
| Observaciones | VARCHAR | Motivo de inclusion/exclusion |

### 4.3 Beneficios

- Fuente unica de verdad: El ERP define quien monitorea que

- Mantenible: Rosana puede dar alta/baja desde Nodum sin depender de Excel

- Extensible: Permite separar responsabilidades (Produccion vs Mantenimiento)

- Trazable: Registro de cuando y por que se agrego/retiro un articulo

- Automatizable: El modelo BI lee el flag y filtra sin reglas complejas

### 4.4 Impacto en el modelo BI

- dimArticulo incorpora el campo MonitoreoComprasExterior (o JOIN con tabla auxiliar)

- El filtro del reporte de Rosana pasa a ser: WHERE MonitoreoComprasExterior = 'PRODUCCION'

- Los slicers de Clase, TipoComponente y Pais siguen disponibles como drill-down

## 5. Plan de Trabajo

### Paso 1: Validacion con Rosana (esta semana)

- ☐ Revisar la lista de clases y confirmar cuales son su responsabilidad

- ☐ Conciliar los 329 items del Excel con los ~293 del modelo (Stock Min > 0)

- ☐ Identificar articulos faltantes en el modelo y articulos sobrantes en el Excel

- ☐ Definir si HERRAMIENTAS P/ PRODUCCION es su scope

- ☐ Aprobar la formula de inclusion (seccion 3.1)

### Paso 2: Implementacion del atributo en ERP (si se aprueba)

- ☐ Definir con el equipo de Nodum si se agrega campo en ct_articulos o tabla auxiliar

- ☐ Carga inicial: marcar los 329 articulos del Excel como "PRODUCCION"

- ☐ Definir proceso de alta/baja (quien, cuando, como)

- ☐ Modificar vista SQL que alimenta dimArticulo para incluir el nuevo campo

### Paso 3: Actualizacion del modelo BI

- ☐ Incorporar el atributo en dimArticulo

- ☐ Reemplazar reglas implicitas por filtro explicito

- ☐ Agregar slicer de "Area Responsable" al reporte

- ☐ Validar que el reporte muestra los mismos articulos que el Excel

## 6. Preguntas para la Sesion de Validacion

- Herramientas: Los 41 articulos de "HERRAMIENTAS P/ PRODUCCION" (importados, con stock minimo) — los gestiona Rosana o Mantenimiento?

- Mantenimiento varios: Los 24 articulos de "MAT.MANTENIM.VARIOS" (14 con stock min, 3 obligatorios) — los gestiona Rosana?

- Articulos sin Stock Min: Hay articulos en el Excel que NO tienen stock minimo definido en Nodum? Si es asi, deberian tenerlo?

- Articulos con proveedor UY: Cuales de los articulos "locales" en el Excel son realmente importados por el proveedor local? (ej: Tecnica del Plata)

- Alta de nuevos articulos: Cuando un articulo nuevo entra en produccion con proveedor exterior — como se entera Rosana? Quien lo agrega a la lista?

- Baja de articulos: Cuando un articulo deja de consumirse — se revisa periodicamente para sacarlo de la lista?

- Tabla ERP: Es factible agregar un campo/tabla en Nodum para explicitar la asignacion? Quien tiene permiso de edicion?